| Башкортостан Республикаhы Салауат районы муниципаль районының Таймый ауыл советы ауыл биләмәhе Хакимиәте |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район |
| --- | --- | --- |
| 452484, Таймый ауылы, Yҙәк урамы, 33 йорт |  | 452484, с.Таймеево, ул. Центральная, 33 |

Ҡ  А Р А Р                                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 март 2019 й.                №  11                                     18 марта   2019 г.

О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан  в 2019 году

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Таймеевский сельсовет в 2019 году, во исполнение постановления Администрации муниципального района Салаватский район  Республики Башкортостан  от  05 марта  2019 года № 186, Администрация сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав сельской противопаводковой комиссии. (Приложение №1)

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2019 года. ( Приложение №2)

3.Руководителям  учреждений и ООО Агрофирма «Таймеевская», директорам школ, старостам деревень и депутатам Совета сельского поселения:

-создать аварийные бригады, руководимые ответственными лицами по проведению противопаводковых работ;

-определить границы территорий, попадающих в зону  затопления паводковыми водами;

-медицинским работникам организовать оказание медицинской помощи жизнеобеспечения населения;

-организовать круглосуточные дежурства руководящих работников;

-взять под контроль водопроводные сооружения, мосты и дороги.

4.Предотвратить загрязнения, засорения водоемов.

5.Ответственными лицами за сопровождение детей в школу и из школы домой  через висячий пешеходный мост  реки «Юрюзань» и «Атавка» назначить директора МОБУ ООШ с. Таймеево  Рахимову Г.Х. , зав. МОБУ ООШ д. 2-е Идельбаево – Шайхина Л.М., зав. МОБУ ООШ с. Урмантау – Рахимова А.Ф.

6.Участковому уполномоченному полиции Гильманову И.С.   обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей и сохранность товарно-материальных ценностей.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                           И.Г. Мингажев

Утвержден

постановлением  главы Администрации

сельского поселения Таймеевский сельсовет

от 18 марта  2019 года   № 11

# Состав  сельской противопаводковой комиссии

Мингажев И.Г.                  – глава сельского поселения- председатель комиссии;

Шакиров М.М.                  – староста д.1-е Идельбаево – зам.председателя,

ответственный на территории д. 1-2-е Идельбаево;

Загидуллин И.Х                 – директор ООО Агрофирма «Таймеевская»-

зам.председателя, ответственный на территории села

Таймеево;

Юмагужин  Р.З.         -        староста д. Устьатавка – зам. председателя,

ответственный на территории села Урмантау, Усть-

Атавка, Ташаулово;

Члены комиссии:

Газизов И.У.                      –  начальник Аркауловского ЛПУ МГ;

Рахимова А.Ф.                   – зав.   Урмантауской ООШ;

Латыпов Ф.Ф.	         - связист- телефонист;

Ахметов Р.И.                       - лесничий Дуванского лесничества;

Шарафутдинов Р.М.       -   депутат округа № 9  села Урмантау;

Мингажев И.С.                 -  депутат округа № 10 д. Ташаулово, депутат Совета СП;

Шарафутдинов Д,М         -  староста д. Ташаулово;

Нусратуллин Р.А.             – инженер   ООО Агрофирма «Таймеевская»;

Рахимова Г.Х.                    -  директор МОБУ ООШ села Таймеево;

Шайхина Л.М.                -  зав.  Идельбаевской  ООШ;

Акмалова Г.С.                   -  депутат округа № 6

Бурханов А.В.                    -   депутат округа №1;

Гирфанов А.С.                   - депутат округа № 4;

Фазлыев Х.Ф.                  -   депутат округа №2;

Фазлыев И.Ф.                   -  депутат округа №3;

Султанова В.А.                - заведующая ФАП д.2-е Идельбаево;

Гирфанова  Г.М.              - заведующая ФАП с.Урмантау;

Утвержден

постановлением  главы Администрации

сельского поселения Таймеевский сельсовет

от 18 марта 2019 года   № 11

# Список аварийных бригад на противопаводковый период в 2019 году

АЛПУ  МГ

- автомобили  «Урал», «КАМАЗ»;

- трактор Котапиллер-бульдозер;

- тягач- вездеход;

- надувная лодка «Каскад»;

- вахта «КАМАЗ».

село Таймеево

Динисламов А.А.                                               - МТЗ-82;

Бурханов А.В.                                                    - МТЗ-82 с тележкой, КУН-8;

ООО Агрофирма «Таймеевская»                     -ЮМЗ-экскаватор, бульдозер с     лопатой,

-ДТ-76, МТЗ-82 с тележкой,

-Т-150 с тележкой и с лопатой.

д.1-2-е Идельбаево

Зайнетдинов Айдар                                  - моторная лодка «Ямаха»;

Шакиров Миндигали М.                          -МТЗ-80 с тележкой;

Валиев Р.Н.                                               - трактор Т-40 с тележкой;

Янгиров У.З.                                             - трактор ДТ-75 с лопатой;

Басыров Ю.З.                                           - трактор Т-40 с тележкой;

Нафиков В.Р.                                            - трактор МТЗ-50 с тележкой;

Низаметдинов Р.Р.                                   - трактор МТЗ-50 с тележкой;

Кашапов Ф.М.                                          - трактор ДТ-75 с тележкой;

Зайнуллин И. Г.                                        - лодка.

Султанов Ф.З                                           - МТЗ-82 с лопатой

д.Ташаулово

Зиннуров Ригат Вагизович                           - лодка;

Исмагилов Марат	                              - надувная лодка,

Исмагилов Айбек                                          - надувная лодка;

Мингажев Ильдус Салаватович                   - МТЗ-82 с тележкой;

д.Усть-Атавка

ИП Юмагужин                                                - КАМАЗ, Урал, КРАЗ, ДТ-75 с лопатой

Сарапулов Юрий                                             - лодка;

Смыков Сергей                                                -  ЗИЛ-131;

село Урмантау

ООО «КРОНА»                                                 - КАМАЗ, погрузчик, Урал, ДТ-75 с лопатой

Гордеев Леонид                                                - ЮМЗ-6 с тележкой;

Бубнов Василий                                                 - Газ-66;

Гирфанов Ринат                                                - моторная  лодка;

Фассалов Р.Р.                                                     – автобус ПАЗ;

Утвержден

постановлением главы Администрации

сельского поселения Таймеевский сельсовет

от  18 марта  2019 года   № 11

План мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Таймеевский сельсовет

в 2019 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии | 18.03.2019 | глава СП Таймеевский с/с (по согласованию) |
| 2 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, мостов, дорог; проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролетов. | с 18.03.2019 постоянно | глава СП (по согласованию), ООО Агрофирма «Таймеевская» (по согласованию), АЛПУ МГ (по согласованию); депутаты (по согласованию), старосты (по согласованию) |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | с 14.03. 2019 | Глава СП (по согласованию), ООО Агрофирма «Таймеевская» (по согласованию), депутаты, старосты |
| 4 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ | к 20.03. 2019 | глава СП (по согласованию), депутаты (по согласованию), старосты (по согласованию) |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах попадающих в зону затопления, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа. | 25. 03. 2019 | глава СП (по согласованию), руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 6 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 25.03. 2019 | глава СП (по согласованию), руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 7 | Создание на период паводков запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне затопления. | до 25.03. 2019 | глава СП (по согласованию), руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение связи с населенными пунктами | с 20.03. 2019 | ОАО «Башинформсвязь» Таймеевский филиал (по согласованию) |
| 9 | Организация работы по сбору и передаче информации в КЧС района при прохождении паводка 2019 года с определением суммы ущерба | до 20.05.2019 | глава СП (по согласованию), руководители учреждений и организаций (по согласованию) |

Управляющий делами:                                                                                      Ю.В. Заманова