	Башкортостан Республикаhы
Салауат районы
муниципаль районының
Таймый ауыл советы
ауыл биләмәhе Хакимиәте
	[image: Салаватский]
	Республика  Башкортостан
Администрация сельского поселения
Таймеевский сельсовет
муниципального района
Салаватский район

	452484, Таймый ауылы,
Yҙәк  урамы, 33 йорт
	
	452484, с.Таймеево,
ул. Центральная, 33



 
   Ҡ  А Р А Р                                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 март  2026 й.                         №  16                               02  марта   2026 г.
                
О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан  в 2026 году

    В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Таймеевский сельсовет в 2026 году, во исполнение постановления Администрации муниципального района Салаватский район  Республики Башкортостан  от  17 февраля  2026 года № 72, Администрация сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав сельской противопаводковой комиссии. (Приложение №1)
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2026 года. ( Приложение №2)
3. Руководителям  учреждений и ООО Агрофирма «Таймеевская», директорам школ, старостам деревень и депутатам Совета сельского поселения:
- создать аварийные бригады, руководимые ответственными лицами по проведению противопаводковых работ;
- определить границы территорий, попадающих в зону  затопления паводковыми водами;
- медицинским работникам организовать оказание медицинской помощи жизнеобеспечения населения;
- организовать круглосуточные дежурства руководящих работников;
- взять под контроль водопроводные сооружения, мосты и дороги.
4. Предотвратить загрязнения, засорения водоемов.
5. Ответственными лицами за сопровождение детей в школу и из школы домой  через висячий пешеходный мост  реки Юрюзань и Атавка назначить зав.  МОБУ ООШ с. Таймеево  Рахимову Г.Х., зав. МОБУ ООШ с. Урмантау – Сагадиева Г.А.
6. Участковому уполномоченному полиции Гильманову И.С.   обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей и сохранность товарно-материальных ценностей.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава  сельского поселения                                               Г.Г. Ишмухаметова
                                                                                          




Утвержден
 постановлением  главы Администрации
сельского поселения Таймеевский сельсовет
		 от 02 марта  2026 года   № 16

Состав  сельской противопаводковой комиссии
	№ п/п
	ФИО
	Срок исполнения
	Исполнители

	1
	Ишмухаметова Г.Г
	глава сельского поселения
	председатель комиссии

	2
	 Гайсин Д.Х.
	староста д.1-е Идельбаево
	зам.председателя ответственный на территории д. 1 и 2-е ИдельбаевоЧлены комиссии:


	3
	Загидуллин И.Х 
	директор ООО Агрофирма «Таймеевская»
	зам.председателя ответственный на территории с. Таймеево

	4
	Юмагужин  Р.З. 
	староста д. Устьатавка
	зам.председателяответственный на территории с. Урмантау, д. Устьатавка и Ташаулово                                    

	5
	Газизов И.У
	начальник Аркауловского ЛПУ МГ
	член комиссии


	6
	Фамутдинов Ф.М
	директор ООО «Крона»
	член комиссии


	7
	Бадретдинов А.А
	 ИП Бадретдинов

	член комиссии


	8
	Нафиков Г.Н.
	староста д. 2-е Идельбаево
	член комиссии


	9
	Рахимова А.Ф.
	депутат округа № 8
	член комиссии


	10
	Шарафутдинов Р.М.  
	депутат округа № 9
	член комиссии


	11
	Мингажев И.С
	депутат округа № 10
	член комиссии


	12
	Нусратуллин Р.А. 
	инженер ООО Агрофирма «Таймеевская»
	член комиссии


	13
	Рахимова Г.Х.
	[bookmark: _GoBack]зав.  МОБУ ООШ с. Таймеево
	член комиссии


	14
	Сагадиева Г.А
	зав. МОБУ ООШ с. Урмантау
	член комиссии


	15
	Сулейманов Ф.М
	депутат округа № 6
	член комиссии


	16
	Сагадиев А.Н
	депутат округа № 7
	член комиссии


	17
	Бурханов А.В. 
	депутат округа № 1
	член комиссии


	18
	Гарифуллина Р.А
	депутат округа № 4
	член комиссии


	19
	Сунагатуллин  И.И.
	депутат округа № 3
	член комиссии


	20
	 Арсланова А.Х
	депутат округа № 5
	член комиссии


	21
	Махмутова Ю.В. 
	заведующий  ФАП с.Урмантау
	член комиссии


	22
	Рахимов И.К
	заведующий вет. участком
	член комиссии
















                                                                                           


Утвержден
		 постановлением  главы Администрации
сельского поселения Таймеевский сельсовет
		 от  02 марта  2026 года   № 16
        
                       
Список аварийных бригад на противопаводковый период в 2026 году
	№ П\П
	Населенный пункт
	Дежурные лица
	Привлеченная техника

	1
	
	1. ООО « Газпром трансгаз Уфа»
	автомобили  «Урал», «КАМАЗ»;
трактор Катапиллер-бульдозер;
 тягач- вездеход;
 надувная лодка «Каскад»;
 вахта «КАМАЗ».

	2
	с. Таймеево
	1. Бурханов А.В.
2. ООО Агрофирма «Таймеевская»
	МТЗ-82 с тележкой
бульдозер с  лопатой ДТ-75 
                                                                              МТЗ-82 с тележкой, 
                                                                              Т-150 с тележкой и с лопатой,
                                                                              К-700 с лопатой

	3
	д.Ташаулово
	1. Исмагилов А. М.
2. Мингажев  И.С.
	Лодка
МТЗ-82 с тележкой, лодка

	4
	д. Устьатавка
	1. ИП Юмагужин
2. Сарапулов Ю.С.
3. Гирфанов Р.У.
	КАМАЗ, КРАЗ, ДТ-75 с лопатой;
 Лодка
Лодка

	5
	с. Урмантау
	1. ООО «КРОНА»                                                                                   
                                                                               
2.  Гордеев Л. Е                                                     
3. Бубнов В. М.                                                                                           4. Фассалов Р.Р.                                                                                                   
4. Шарафутдинов Р.М. 
	 погрузчик, Урал, ДТ-  75 с лопатой                                    
                                                                
ЮМЗ-6 с тележкой;
Газ-66;
автобус ПАЗ;
моторная лодка

	6
	д. 1-е и 2-е Идельбаево
	1.Зайнетдинов А.Т.                                                                                                        
2. Шакиров М. М.                                         
3. Валиев Р.Н.                                               4. Ягиров У.З.                                             5. Басыров Ю.З.                                           
6. Нафиков В.Р.   7.Низаметдинов Р.Р.                                   8. Кашапов Ф.М.                                          9. Зайнуллин И. Г.                                                                        10. Казыханов И.В.                                        11. Казыханов  С.Р.                                        12. Казыханов А.Ш.                                         13. Нурышев Р.А.                                           14. Казыханов Ф.В.
	моторная лодка «Ямаха»;                                                                     
МТЗ-80 с тележкой;
трактор Т-40 с тележкой, 
 трактор ДТ-75 с лопатой;
 трактор Т-40 с тележкой, лодка трактор МТЗ-50 с тележкой;
трактор МТЗ-50 с тележкой;
трактор ДТ-75 с тележкой;
 лодка,	
МТЗ-82 с лопатой, лодка;
 лодка;
ДТ-75 с лопатой;
 МТЗ-80 с тележкой;
 лодка;
лодка.


 







 
                                                                                         
                                                                             
                                  

                                                 













                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Утвержден
 постановлением главы Администрации
сельского поселения Таймеевский сельсовет
		        от  02 марта  2026 года   № 16         

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных
строений мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2026 году
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1
	Образовать противопаводковую комиссию, активизировать работу по подготовке к пропуску паводка.
	
с 15.03.2026
	 Глава сельского поселения 

	2
	Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, мостов, дорог; проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролетов.
	

с 02.03.2026
постоянно
	Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций и предприятий, депутаты, старосты (по согласованию)

	3
	Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
	
с 02.03.2026
	Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций и предприятий, депутаты, старосты (по согласованию)

	4
	Определенить населенные пункты, объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных и спасательных работ по каждому объекту
	
февраль 2026 год
	Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций и предприятий, депутаты, старосты (по согласованию)

	5
	 Организовать устройство временных водомерных постов для наблюдения в период весеннего половодья за уровнем воды в реке Юрюзань
	
до 
15. 03.2026
	Глава сельского поселения

	6
	На объектах, попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежурство из ответственных лиц. Организовать аварийные бригады, обеспечив их необходимыми средствами и транспортом. Заготовить и доставить аварийный запас материалов.
	
 с  20.03.2026
	Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций и предприятий, депутаты, старосты (по согласованию)

	7
	Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематические наблюдения
	
на период половодья
	Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций и предприятий, депутаты, старосты (по согласованию)

	8
	 Создать во время паводка запасы топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне затопления
	
до 20.03.2026
	Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций и предприятий, депутаты, старосты (по согласованию)

	9
	До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние плавсредства.
	
февраль 2026 года
	Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций и предприятий, депутаты, старосты (по согласованию)

	10
	Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон подтопления
	до 06 марта 2026 года
	Глава сельского поселения

	11
	Уточнение мест возможных ледовых заторов на водных объектах. Проведение превентивных и текущих против паводковых мероприятий, включая чернение льда, ледорезные работы
	до 10 марта 2026 года 
	Глава сельского поселения

	12
	Проведение командно-штабных тренировок с отработкой вопросов оповещения населения об угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием элементов муниципальной составляющей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения.
	до 10 марта 2026 года
	Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций и предприятий, депутаты, старосты (по согласованию)

	13
	Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком
	с 01 апреля до 31 мая 2026 года
	Глава сельского поселения


 

Управляющий делами:                                                                                     А.Р. Галлямова
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